| # GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  | MUNICÍPIO: SANTA RITA D’OESTE |  | ## DATA BASE CPOS 176 01/06/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBJETO: |  | ## PRAZO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| Obras de infraestrutura urbana |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio. |
|  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio |

| # ITEM | ## SERVIÇO | ### UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | ## TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IMEDIATO |  | PERIODO 720 DIAS |  |  |
|  |  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | IMEDIATO | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS |  |
| 1 | Serviços Preliminares | M2 | 3,00 |  | 0,00 |  | 3,00 |
|  |  | R$ | 1.611,13 |  | 0,00 |  | 1.611,13 |
| 1 | Pavimentação asfáltica | M2 | 1.565,48 |  | 6.261,92 |  | 7.827,42 |
|  |  | R$ | 60.407,24 |  | 241.628,95 |  | 302.036,19 |
| 2 | Guias e sarjetas de concreto | ML | 7,40 |  | 29,60 |  | 37,00 |
|  |  | R$ | 450,89 |  | 1.803,57 |  | 2.254,46 |
| 3 | Sinalização horizontal | M2 | 48,93 |  | 195,72 |  | 244,65 |
|  |  | R$ | 1.352,40 |  | 5.409,62 |  | 6.762,02 |
| RECURSOS ESTADUAL |  |  | 60.000,00 |  | 240.000,00 |  | 300.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO |  |  | 3.821,66 |  | 8.842,14 |  | 12.663,80 |
| TOTAL |  |  | 63.821,66 |  | 248.842,14 |  | 312.663,80 |

ART Nº 280272330191186806          Prefeitura Municipal de Santa Rita d’ Oeste (SP), 16 de Janeiro de 2020.

MURILO JOSÉ GERMANO ZAINE                                                         			CREA: 5069496160